考试系统项目进度汇报（第四周）

**本周已完成：**

**1：输出页面，进度如下表。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **负责内容** | **人员** | **进度** |
| 前台页面（包括用户承接页、个人中心和登录注册） | 殷妍、周晶 | 已经发给我，已完成大部分页面。 |
| 学员管理+考试概况+超级管理（这是三个单页面） | 李怡霞、杜茜 | 已经发给我，已完成大部分页面。 |
| 课程管理（包括课程信息和题库管理） | 梁雪丽、李君怡 | 已完成题库管理 |
| 考核管理（包括考试管理和参与管理） | 罗璇、张镇 | 罗璇还未发给我，其他已完成 |
| 成绩管理（包括考试成绩和成绩管理） | 张海仑、郭偲孟 | 张海伦未发给我，其他已完成 |

**2：存在的问题：**

所有发给我的页面，对原型图、设计稿的还原度都很低，风格几乎都不一样，文件命名，变量命令也都非常不规则，几乎都没有按照说明文档的要求来做。

还没有发给我的主要是几位参加其他项目的同学，已经沟通过，表示正在做。

**下周计划**

1：继续输出页面；

2：根据大家的页面给大家再强调一下命令规范、页面风格和对设计稿的还原；

**PS：由于大家的页面命令、文件结构都没有按照要求来，而且离最终效果还有很多要改动的地方，所以没有把页面整合到一起，每个人的都是单独的压缩包。**