考试系统项目进度汇报

**本周已完成：**

**1：完善所有页面设计稿，确定最终页面；**

每个人负责的页面都已经设计出来，部分同学PS技术不是很好，但是我都已经和他们讨论过了每一个页面的具体布局，尽量用画图或者文字的方式记录了。

**2：讨论技术选型，确定最终使用的技术栈；**

页面UI使用Bootstrap开发，矢量图标使用font-awesome和ionicon;

使用Jquery和原生CSS编写代码；

**3：完成部分页面的第一个Beta版本；**

由于这周末大家在上课，所有还有些人负责的页面没有做完发给我。

现在已经完成的是我负责的考核管理页面；其他的都还在写。

**4：撰写开发文档；**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **负责内容** | **人员** | **备注** |
| 前台页面 | 殷妍、周晶 | 暂无 |
| 学员管理+考试概况+超级管理 | 李怡霞、杜茜 | 暂无 |
| 课程管理 | 梁雪丽、李君怡 | 暂无 |
| 考核管理 | 罗璇、张镇 | 暂无 |
| 成绩管理 | 张海仑、郭偲孟 | 暂无 |

**下周计划**

**1：继续输出页面；**

**2：根据大家的页面组成基本的静态站点；**

**3：调试风格不统一的地方；**